# 내구시험 일지 데이터 정리·기성 자동화 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-03 |
| 제출자 | 전병수 |
| 직무·소속 | 산업차량제품개발팀. 내구시험 운영 담당(6개월 전 담당 업무), 현재 양산PM |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

## 1. 추진 배경과 현안

개발 모델의 내구시험을 1명이 관리·운영하고 있습니다.

운전자들이 매일 A4 출력물 일지에 시험 내용과 문제점을 적습니다. 일지 양식은 모델과 시험 종류에 따라 조금씩 다릅니다.

담당자가 이 일지를 모델별 엑셀 파일에 다시 입력(시간, 배터리소모율, 충전량 등)하고, 문제점과 운전자가 보낸 이슈 사진도 정리합니다. 이 입력·정리 작업에 MH(맨아워)가 많이 듭니다.

월말에는 같은 엑셀에서 모델별 운행시간·연료 소모량을 다시 모으고, 오피넷 등에서 평균 연료 가격을 찾아 연료비를 계산해 기성 보고서를 만듭니다.

설계자들은 시험 현황을 한눈에 볼 수단이 없어, 담당자가 메일로 개별 전달하고 있습니다.

현재 업무 흐름 (제출 원문 기준 8단계)

일일시험일지 접수 — A4 일지(시험 내용·문제점) 입수

일일시험일지 입력 — 모델별 엑셀 입력(시간, 배터리소모율, 충전량 등), 문제점 입력, 이슈 사진 정리

데이터 분석 — 이상 유무·문제 심각성 확인, 사진 첨부해 설계 담당자에게 메일로 원인분석 요청

실차 점검 — 필요 시 실차 확인

운행시간 모델별 정리 — 월말 기성처리용, 모델별 월 운행시간 집계

연료 소모량 모델별 정리 — 경유·LPG 가스 모델별 소모량 집계, 오피넷 등 평균 연료 가격으로 연료비 계산

월간 기성자료 메인 보고서 작성 — 운행시간·연료 소모량 등으로 기성비 보고서 작성

결재 후 서무에게 전달해 전표처리(기성처리)

이 기획은 2·5·6·7단계(입력과 집계)를 자동화하고, 3단계를 대시보드로 돕는 것을 대상으로 합니다. 1·4·8단계는 사람의 확인·결재가 필요한 단계로 그대로 둡니다.

## 2. 목표

최종 목표

A4 일지(PDF)를 읽어 현황 엑셀에 자동 입력하고, 월말 기성처리용 엑셀과 현황 대시보드까지 한 흐름으로 만들어 내구시험 운영 MH를 줄이고 설계자가 현황을 스스로 파악하게 합니다.

1차 개발 목표

일지 양식 샘플이 아직 없으므로, 1차는 OCR 뒤쪽부터 만듭니다.

「현황 엑셀(표준 입력 형식)」을 정하고, 그 엑셀을 넣으면 ① 모델별 월 운행시간·연료 소모량·연료비를 계산한 기성용 엑셀과 ② 현황 대시보드가 나오는 브라우저 도구를 만듭니다.

이 부분은 지금 담당자가 손으로 하는 5·6·7단계를 바로 대체하고, 나중에 붙일 PDF 자동 인식(2단계)의 출력 형식이 됩니다.

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델별 일일 내구시험 일지 | A4 출력물에 운전자가 기록 → PDF | 매일, 모델별 | 모델·시험 종류별로 양식이 조금씩 다름. 수기 여부 미확인. 개발 모델 정보라 사내 기밀(가정) |
| 일지 기록 항목 | 일지 내 항목 | 매일 | 원문에 적힌 항목: 시간, 배터리소모율, 충전량, 문제점 (「등등」으로 더 있음) |
| 모델별 시험일지 정리 엑셀 | Excel | 매일 누적 | 담당자가 수기 입력. 시트·열 구성 미제출 |
| 이슈 사진 | 이미지(운전자 전달) | 수시 | 전달 경로(메신저·메일 등) 미기재 |
| 평균 연료 가격 | 오피넷 등 웹 조회 | 월 1회(기성 시점) | 경유, LPG 가스 |
| 월간 기성 보고서·기성처리 양식 | Excel(가정) | 월 1회 | 「일정 양식의 EXCEL 파일」. 양식 미제출 |

첨부파일은 없습니다. 일지 샘플·현재 엑셀 파일·기성 양식이 모두 필요합니다(10장).

## 4. 해결 방안 개요

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart LR
  A[수집<br/>A4 일지 스캔 PDF<br/>이슈 사진] --> B[정리<br/>OCR로 항목 추출<br/>양식별 매핑 → 표준 현황 엑셀]
  B --> C[분석<br/>이상치·누락 검사<br/>모델별 월 집계<br/>연료비 계산]
  C --> D[산출물<br/>현황 엑셀<br/>기성용 엑셀<br/>현황 대시보드<br/>설계자 알림 메일]

수집: 매일 받은 일지를 스캔(PDF)해 한 폴더에 모읍니다.

정리: 양식이 모델·시험 종류마다 다르므로, 양식별 「어느 칸이 어떤 항목인지」 매핑표를 두고 OCR 결과를 표준 현황 엑셀 한 형식으로 맞춥니다. 사람이 확인·수정하는 화면을 거쳐 확정합니다.

분석: 누락·범위 밖 값(예: 배터리소모율 이상치, 기준은 10장 확인)을 표시하고, 모델별 월 운행시간·연료 소모량을 합산해 연료비를 계산합니다.

산출물: 현황 엑셀, 기성용 엑셀, 대시보드. 문제점이 입력된 날은 설계 담당자용 메일 초안(사진 첨부)을 만듭니다.

## 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 표준 현황 엑셀 형식 | 일자·모델·시험 종류·운전자·운행시간·배터리소모율·충전량·연료 종류·연료 소모량·문제점·사진 참조 등 한 행 = 한 일지(열 구성은 샘플 확인 후 확정, 가정) | MVP |
| 현황 엑셀 불러오기 | 기존 모델별 엑셀(여러 시트·파일)을 표준 형식으로 합치기 | MVP |
| 월간 기성 집계 | 모델별 월 운행시간, 연료 종류(경유·LPG)별 소모량 합계 | MVP |
| 연료비 계산 | 평균 연료 가격(월별, 사용자 입력)×소모량. 가격 출처·조회일 기록 칸 | MVP |
| 기성용 엑셀 출력 | 현재 쓰는 기성 양식과 같은 배치로 출력 | MVP(양식 수령 후) |
| 현황 대시보드 | 모델별 누적 운행시간, 최근 문제점 목록, 일지 입력 누락일 표시, 기간·모델 필터 | MVP |
| 입력값 검사 | 빈 칸, 전날보다 누적값이 줄어드는 경우, 범위 밖 값 표시 | MVP |
| PDF 일지 자동 인식 | 스캔 PDF에서 양식별 칸 위치로 값 추출(OCR), 확인·수정 화면 후 현황 엑셀에 추가 | 확장(2단계) |
| 양식 매핑 관리 | 모델·시험 종류별 양식 등록, 칸 ↔ 항목 연결표 | 확장(2단계) |
| 문제점 심각도 분류 | 문제점 문장을 AI가 분류(예: 안전·기능·경미, 기준은 10장 확인), 설계자 전달 메일 초안 생성 | 확장 |
| 사진 연결 | 이슈 사진을 일자·모델에 연결해 대시보드·메일에서 함께 보기 | 확장 |
| 알림 자동화 | 문제점 입력 시 Make로 설계 담당자 메일 자동 발송, Google Sheets 기록 | 확장 |
| 연료 가격 자동 조회 | 오피넷 평균 가격 자동 수집(공식 제공 방식 확인 필요) | 확장 |

## 6. 기대 산출물

현황 EXCEL: PDF 일지에서 읽은 데이터가 입력된 표준 형식 엑셀(모델별 누적).

기성처리용 EXCEL: 월별·모델별 운행시간, 연료 소모량, 연료비를 정해진 양식에 채운 파일.

현황 대시보드: 설계자가 모델별 시험 진행과 문제점을 스스로 확인하는 화면.

(확장) 설계 담당자 전달용 문제점 메일 초안, 월간 기성 보고서 초안.

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 과제에서의 쓰임 |
| --- | --- |
| DAY3 멀티모달(OCR) | A4 일지 PDF에서 항목 값 추출. 수기라면 손글씨 인식 정확도 확인이 핵심 |
| DAY2 코랩/Python | 기존 엑셀 병합·월간 집계·연료비 계산 로직 검증 |
| DAY5 Make | 문제점 발생 시 설계 담당자 메일 발송, Google Sheets 누적 기록 |
| 생성형 AI | 문제점 문장 분류·요약, 메일·보고서 초안 |
| DAY4 Dify/NotebookLM | (선택) 누적 문제점 이력에 대한 질의응답 |

개발 형태 (우리가 만드는 것)

설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구. 엑셀을 끌어다 놓으면 브라우저 안에서만 계산하고 결과 엑셀을 내려받습니다. 파일이 외부 서버로 나가지 않아 개발 모델 자료를 다루기에 적합합니다(가정: 사내 보안 정책상 외부 업로드가 제한될 경우).

대시보드도 같은 웹 도구 안에서 현황 엑셀을 읽어 그립니다. 설계자는 공유 폴더의 최신 현황 엑셀을 열기만 하면 됩니다(공유 방식은 10장 확인).

PDF 인식(2단계)은 두 갈래 중 선택합니다.

인쇄 양식이 고정되고 값이 활자라면: 칸 위치 기반 추출(브라우저 또는 Python).

수기라면: 생성형 AI 비전(이미지 인식) 모델로 칸별 값 추출 → 사람 확인. 외부 AI 사용 가능 여부는 사내 정책 확인 필요.

## 8. 개발 단계

1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

샘플 없이도 원문의 업무 흐름(5·6·7단계)과 항목만으로 만들 수 있습니다. 표준 열 이름은 샘플을 받으면 맞춰 바꾸도록 설정으로 분리합니다.

표준 현황 엑셀 템플릿(빈 양식 + 예시용 가짜 데이터, 가짜임을 명시).

현황 엑셀 → 모델별 월 운행시간·연료 종류별 소모량 집계 → 월 평균 연료 가격 입력 → 연료비 계산 → 기성용 엑셀 내려받기.

현황 대시보드(모델별 누적 운행시간, 월별 추이, 문제점 목록, 입력 누락일).

입력값 검사(빈 칸, 누적값 역행).

2단계

일지 PDF 샘플(모델·시험 종류별 양식 각 1부 이상)을 받아 양식별 매핑표를 만들고 OCR 추출 → 확인 화면 → 현황 엑셀 추가.

실제 기성 양식에 맞춘 출력 배치.

기존 모델별 엑셀 이력 일괄 이관.

3단계

문제점 AI 분류와 설계 담당자 메일 초안(사진 첨부), Make 자동 발송.

사진-일지 연결, 오피넷 가격 조회 자동화(허용되는 방식일 때).

월간 기성 보고서 초안 자동 작성.

## 9. 기대 효과

1명이 매일 하던 일지 재입력과 월말 재집계가 줄어 내구시험 운영 MH가 감소합니다.

입력 형식이 하나로 통일되어 모델·시험 종류가 바뀌어도 집계 방식이 흔들리지 않습니다.

설계자가 대시보드에서 현황과 문제점을 직접 확인해, 담당자를 거치는 개별 문의·메일이 줄어듭니다.

연료 가격 출처·조회일이 함께 남아 기성 근거 추적이 쉬워집니다.

담당자가 바뀌어도(제출자도 현재 양산PM으로 이동) 같은 절차로 운영할 수 있어 업무 인수인계가 쉬워집니다.

## 10. 확인 필요 사항

담당·범위

제출자는 현재 양산PM입니다. 지금 내구시험을 운영하는 담당자가 이 도구의 실사용자가 되는지, 샘플 자료를 그 담당자에게서 받을 수 있는지.

동시에 시험 중인 모델 수와 시험 종류 수(양식이 몇 종인지).

필요한 샘플 자료

모델·시험 종류별 A4 일지 PDF 각 1부 이상(개인정보·기밀 부분은 가려도 됨).

일지가 수기인지 활자 입력인지, 스캔 해상도.

현재 쓰는 모델별 정리 엑셀 1개(시트 구조·열 이름 확인용).

기성처리용 「일정 양식의 EXCEL 파일」과 월간 기성 보고서 양식.

계산 규칙

기성비 산정 방식: 운행시간에 곱하는 단가가 있는지, 연료비 외 항목이 있는지.

연료 소모량 단위(L, kg 등)와 LPG 가격 기준(리터·kg), 「평균 연료 가격」의 기간·지역 기준.

전동 모델(배터리소모율·충전량)의 전력비도 기성 대상인지.

이상 유무 판단 기준(항목별 정상 범위)과 문제 심각도 구분 기준.

운영 환경

대시보드를 설계자와 어떻게 공유할지(사내 공유 폴더, 사내망 웹, Google Sheets 등). 외부 클라우드·외부 AI 사용 가능 여부.

이슈 사진이 들어오는 경로와 보관 위치.

## 부록. 제출 원문 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 게시물 1 (2026-09-09 06:06) | 「내구시험 데이터 정리」. 직무·소속, 현안(1인 운영 MH·대시보드), 보유 데이터(A4 일지 PDF), 기대 산출물(현황 EXCEL·기성 EXCEL·대시보드), 업무 flow 8단계 |
| 첨부파일 | 없음 (attachments.json 비어 있음) |
| 원문 파일 | data09-03/기획_원문.md |